

GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR II MÓDULO IV

PROFESSOR: ELY MIRANDA

# Review Sprint - 05/09 até 18/09

**TERESINA – PI**

**2021**

Nesse documento está listado todos os detalhes a respeito do andamento da primeira sprint do projeto “MARRY HAIR’S”. Esse projeto é produzido por uma equipe de 3 pessoas, que buscam desenvolver uma aplicação para auxiliar o proprietário do Salão de Beleza.

Participantes do projeto:

Maria Alice - Scrum Master | Desenvolvedor Back-end

Maria Eugênia - Desenvolvedor Front-End

Guilherme Daniel - Desenvolvedor Front-End

## USER STORY DA SPRINT

● Escala de prioridade: 1 à 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Quem ?** | **O que ?** | **Para que ?** | **Prioridade** |
| Administrador | Acessar controle de horários | Para ter controle sobre os horários agendados dos clientes | 5 |
| Acessar controle de serviços prestados | Para auxiliar nos tipos de serviços oferecidos e duração de procedimentos | 4 |
| Acessar controle de clientes | Para ter  histórico de serviços usados e frequência de clientes | 5 |
| Acessar Controle de estoque | Para auxiliar no controle de gastos (dados como nome do fornecedor, Nome do produto, Quantidade de produtos, Valor, Data e hora da compra) | 4 |
| Acessar login inicial  - autenticar no sistema (sendo registrado) | Para ter um controle de quem acessa (Autenticação e para alterar algum dado e manter  cadastrado atualizado) | 4 |

## REGRAS DE NEGOCIO

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | RN01 |
| **Nome** | Página inicial do sistema |
| **Módulo** | Menu - administrador |
| **Ator** | Administrador |
| **Descrição funcional** | Sempre que o administrador for logado no sistema opções apareceram:  Clientes;  Horários;  Serviços;  Estoque |
| **Prioridade** | Essencial para a organização |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | RN02 |
| **Nome** | Página inicial de clientes |
| **Módulo** | Clientes |
| **Ator** | Administrador |
| **Descrição funcional** | Sempre que o administrador acessar essa página poderá adicionar um novo cliente (com todos os dados essenciais como Cod\_cliente, nome, telefone, ultimo e novo agendamento, entre outros). |
| **Prioridade** | Essencial para as controle de procedimentos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | RN03 |
| **Nome** | Pagina de horários |
| **Módulo** | Horários |
| **Ator** | Administrador |
| **Descrição funcional** | Sempre que o administrador clicar nessa pagina ele poderá visualizar os horários cadastrados e adicionar um novo horário de cliente, fornecendo dados com cod\_horario, cod\_cliente, horário, nome do cliente, serviços, entre outros .  Essa pagina terá ligação direta com a pagina de clientes. |
| **Prioridade** | Essencial para o controle de vendas |

## GRÁFICO BURNDOWN DAS ATIVIDADES



## RELATÓRIO DIÁRIO

### ● SEMANA 1: 05/09 a 11/09

* Nessa semana, tivemos uma conversa sobre o resultado final buscado no projeto, analisando toda a sua temática. Baseado nisso decidimos elaborar telas simples que dariam base para o projeto.
* Iniciamos o traçar das funcionalidades, e decidimos que a logo seria o próprio nome, mas as outras funcionalidades ainda estão sendo trabalhadas de acordo com o que se espera entregar.

### ● SEMANA 2: 12/09 a 18/09

* Em seguida, iniciamos a organização da 1ª Sprint e analisamos os CRUDS que precisarão ser desenvolvidos para iniciarmos o projeto.
* Avaliamos também as histórias de usuários e o nível de prioridade e 3 regras de negócio que inicialmente achamos essenciais.
* Revisamos tudo o que foi feito durante toda a primeira semana da sprint, bem como discutimos os pontos positivos e negativos de cada um, aprendizados.
* Além disso, planejamos as atividades da próxima sprint.

Documento redigido por:

Maria Alice, Maria Eugênia e Guilherme Daniel.

Link para acesso de visualização do mockup das telas no figma:

Telas:

<https://www.figma.com/file/YX1ojYIyeBqt49zjKozcQD/Design?node-id=2%3A64>

Link para acesso do projeto no github:

<https://github.com/MariaAlice00/app-salao-de-beleza>